АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПЕТРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

САРАКТАШСКОГО РАЙОНА

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

[МЕСТО ДЛЯ ШТАМПА]

10 марта 2023 года                           с. Петровское                                     №14-п

О создании комиссии и своевременного  проведения  противопаводковых   мероприятий по пропуску весеннего паводка 2023 года

В целях проведения снижения риска чрезвычайных ситуаций и своевременного  проведения  противопаводковых   мероприятий, связанных с прохождением весеннего паводка:

1.Утвердить состав  комиссии по пропуску весеннего паводка 2023 года согласно приложению №1

2.Комиссии в срок до 17 марта 2023 года принять меры по обеспечению пропуска весеннего паводка 2023 года и осуществить необходимые противопаводковые мероприятия, в соответствии с приложением № 2

3.Контроль за исполнением настоящего  постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий полномочия

главы муниципального образования                                  О.А.Митюшникова

[МЕСТО ДЛЯ ПОДПИСИ]

Разослано: членам комиссии, руководителям предприятий, организаций, прокурору

Приложение № 1 к постановлению администрации Петровского сельсовета Саракташского района Оренбургской области

от 10 марта 2023 года № 14-п

С О С Т А В

комиссии администрации сельсовета по пропуску весеннего паводка 2023

| № п/п | Ф.И.О. |  | ДОЛЖНОСТЬ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Митюшникова Ольга Александровна |  | - председатель комиссии, врио главы сельсовета |
| 2. | Курносов Александр Борисович |  | - заместитель председателя комиссии, председатель СПК «Петровский» (по согласованию) |
| ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: |  |  |  |
| 3. |  | Булдаков Вячеслав Александрович | - заведующий МТМ СПК «Петровский (по согласованию) |
| 4. |  | Корнеев Александр Викторович | - главный инженер СПК» Петровский (по согласованию) |
| 5. |  | Шмелёв Сергей Александрович | - участковый уполномоченный полиции МВД РФ «Саракташский» (по согласованию) |
| 6. |  | Сухоручкин Александр Михайлович | - староста-председатель ТОС «Андреевка» (по согласованию) |
| 7. |  | Рыжов Артур Александрович | - заведующий клубом с.Андреевка(по согласованию) |
| 8. |  | Чуфистов Павел Михайлович | - депутат Совета депутатов Петровского сельсовета (по согласованию) |
| 9. |  | Маврин Василий Геннадьевич | - депутат Совета депутатов Петровского сельсовета (по согласованию) |
| 10. |  | Филатов Виктор Викторович | - командир ДНД (по согласованию) |
|  |  | Чучучина Анастасия Борисовна | - директор МОБУ «Петровская СОШ» (по согласованию) |

Приложение № 1 к постановлению администрации Петровского сельсовета Саракташского района Оренбургской области

от 10 марта 2023 года № 14-п

ПЛАН

мероприятий, проводимых в ходе подготовки и проведения

весеннего паводка 2023 года

| № п/п | Наименование мероприятий | исполнитель | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести очистку водосточных труб для прохождения талых вод. | Администрация | Март |
| 2. | Информирование населения о необходимости очистки выгребных ям и септиков частных домовладений в предпаводковый период | Администрация | Март |
| 3 | Проинформировать население о правилах поведения во время весеннего паводка. Информацию разместить на информационных стендах, в зданиях учреждений, магазинах | Администрация | Март, апрель |
| 4 | Провести подворный обход, обеспечить безопасность населения-пенсионеров, лиц пенсионного возраста, одиноких жителей села | Администрация | До 25 марта |
| 5 | Провести родительское собрание в образовательных учреждениях (школа, детский сад) о поведении детей во время весеннего паводка | Чучучина А.Б. Директор школы (по согласованию) | До 30 марта |
| 6. | Рассмотреть и решить вопрос о привлечении населения на добровольной основе для проведения предупредительных и аварийно-спасательных работ | Администрация | До 5 апреля |
| 7. | Подготовить дежурные бригады с должностной инструкцией, обеспечить инструментами, баграми и шестами, приспособлениями и механизмами для устранения ледяных заторов в весенний паводок, с проведением инструктажа по технике безопасности | Администрация | В паводковый период |
| 8. | Подготовить списки граждан, попадающих в предполагаемые зоны подтоплений | Администрация | До 17 марта |
| 9. | В период, предшествующий паводку, провести инструктажи с гражданами, попадающими в предполагаемые зоны подтоплений, под роспись с выдачей соответствующих памяток | Администрация | До 25 марта |
| 10. | Подготовить необходимую технику для ликвидации пожара на подтопляемой территории | ИП Маврин В.Г. СПК «Петровский» | До 25 марта |
| 11. | Уточнить состав и провести тренировку по оповещению, сбору оперативной группы | Администрация | До 17 марта |
| 12. | Организация наблюдения за уровнем подъема воды на реке | Администрация | Ежедневно (утром, днем, вечером) |
| 13. | Обеспечить надлежащее санитарное состояние населенных пунктов своевременной уборкой территорий от последствий паводковых вод. Усиление контроля за качеством подаваемой населению питьевой воды. | Администрация | Постоянно |
| 14. | Организовать круглосуточное дежурство членов противопаводковой комиссии | Администрация | По мере прибавления уровня воды в реке |
| 15. | Эвакуируемых жителей населенного пункта из подтопленных мест разместить в здании МОБУ «Петровская СОШ» | Администрация | Во время паводка |
| 16. | Для перевозки эвакуируемых от мест подтопления в места размещения привлечь транспорт организаций, предприятий независимо от форм собственности. Ознакомить с графиком руководителей, чей транспорт будет задействован | Администрация | Март, апрель |
| 17. | Произвести расчет сил и средств, предназначенных для проведения предупредительных противопадковых мероприятий, а также для ведения аварийно-спасательных работ при подтоплении, расчеты на выделение автотранспорта для проведения экстренных эвакомероприятий в связи с подтоплением. | Администрация | Март |